技术设计参考报告

Agent 供应链安全平台

静态规则扫描、语义检测与来源证明的集成方案

报告用途：下一阶段开发设计、结论整理与验收参考

技术底座：Cisco Skill Scanner + Cisco MCP Scanner

当前范围：静态检测、语义复核、来源证明、统一风险门禁

后续范围：跨组件组合攻击、隔离沙箱、动态数据流验证

版本日期：2026-07-31

核心结论 Cisco Skill Scanner 与 MCP Scanner 可以作为静态检测底座，但应通过独立适配器接入。平台自身必须掌握来源证明、统一证据模型、语义复核、失败闭锁和最终风险决策，不能把“扫描器没有发现”直接解释为“组件安全”。

# 执行摘要

当前阶段建议优先交付一个可复现、可审计的静态供应链安全闭环：先固定输入制品并生成来源证明，再分别调用 Cisco Skill Scanner 和 Cisco MCP Scanner，随后把两套结果归一化为统一 Finding IR，通过规则证据与语义复核形成 ALLOW、REVIEW、BLOCK、UNKNOWN 四态决策。跨组件证据图和动态沙箱应在这一统一证据底座之上增量建设。

现有复现结果表明，两个项目的工程框架、离线规则、报告输出和依赖漏洞检测均可用；但 Skill Scanner 在当前9个对抗样例上的召回率仅为28.57%，MCP Scanner 的6/6正确结果来自小规模基础样例，均不能据此声称已达到生产准确率。下一阶段的价值应集中在来源可信、证据融合、误报消歧和失败闭锁，而不是简单并排调用两个扫描器。

# 报告结构

- 第1—3章：项目目标、范围与两个 Cisco 底座的选型结论。

- 第4—8章：总体架构、静态规则、语义检测、来源证明和统一结果模型。

- 第9—12章：风险门禁、工程集成、评测体系和阶段开发计划。

- 附录：字段样例、接口约定、开发验收清单与参考来源。

# 1. 项目背景与阶段目标

面向政企场景的 Agent 供应链不仅包含传统软件依赖，还包含 Skill 指令文件、脚本、二进制资产、MCP Tool 描述、Prompt、Resource、服务器配置和远程服务。攻击者可以在安装前、分发过程或运行时植入恶意逻辑，因此平台需要回答三个基础问题：组件从哪里来、组件包含什么、组件声称的能力与实际证据是否一致。

本阶段目标：建立“可追溯输入—静态规则—语义复核—风险门禁—审计输出”的最小可用闭环。

- 完成 Skill、MCP 对象和依赖包的统一采集与只读留存。

- 复用 Cisco 扫描器形成离线静态规则能力。

- 建立受约束的 LLM 语义复核，不让模型独立作出阻断决定。

- 建立来源证明和扫描可复现证明。

- 输出统一 Finding IR、可解释决策和可回放审计记录。

# 2. 范围、非目标与证据边界

| 类别 | 本阶段纳入 | 本阶段不承诺 |
| --- | --- | --- |
| 静态检测 | Skill 文件、脚本、文档、字节码、命令链；MCP Tool/Prompt/Resource；Python 依赖漏洞 | 证明所有恶意逻辑均可被规则覆盖 |
| 语义检测 | 对静态证据进行上下文消歧、意图判断和描述—行为一致性复核 | 让 LLM 单独决定安全或替代确定性规则 |
| 来源证明 | 仓库、提交、标签、哈希、签名状态、锁文件与扫描器版本 | 仅凭哈希证明发布者可信 |
| 跨组件 | 预留统一节点、边和证据字段 | 本阶段完成完整跨 Skill/MCP 攻击链推理 |
| 动态验证 | 定义接口、事件模型和后续验收条件 | 本阶段完成高强度系统调用级沙箱 |

边界原则 凡是扫描器异常、输出为空、证据不足或来源不可确认的对象，状态必须是 UNKNOWN 或 REVIEW，而不是 SAFE。

# 3. Cisco 基线选型与复用边界

## 3.1 Skill Scanner

Skill Scanner 适合承担 Skill 文件包的静态安检。建议复用 SkillLoader、StaticAnalyzer、BytecodeAnalyzer、PipelineAnalyzer、Policy 与 JSON/SARIF Reporter。其 BehavioralAnalyzer 可作为补充静态证据，但名称中的“行为分析”主要指 AST、控制流和污点传播，不代表真正执行 Skill。

## 3.2 MCP Scanner

MCP Scanner 适合承担 MCP Server 对象采集、Tool/Prompt/Resource 离线快照扫描、YARA 规则、生产就绪性检查和依赖漏洞检测。远程与 stdio 扫描应首先产出不可变快照，再进入离线扫描，避免远程服务变化导致结果不可复现。

| 能力 | Skill Scanner | MCP Scanner | 平台侧责任 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件/文档规则 | 核心能力 | 有限 | 统一严重度与证据格式 |
| Tool/Prompt/Resource | 不面向 MCP 协议 | 核心能力 | 采集快照、内容哈希 |
| 依赖漏洞 | 非主链路 | pip-audit | 失败闭锁、漏洞归并 |
| 语义分析 | 可选 LLM/Meta | 可选 LLM/Meta | 隔离提示、证据约束、复核策略 |
| 来源证明 | 部分仓库获取信息 | 部分包下载校验 | 完整 provenance 与签名验证 |
| 跨组件/动态 | 启发式或预留 | 局部源码入口 | 证据图、组合风险与沙箱 |

# 4. 建议总体架构

图1  建议集成架构与阶段扩展关系

架构采用“采集与可信固化—检测执行器—统一证据—语义复核—策略决策”五层分离。两个 Cisco 扫描器作为可替换 Worker，主平台不依赖其内部 Finding 结构。这样既能固定当前版本，又能在后续升级上游或加入其他扫描器时保持接口稳定。

- 采集层：获取 Git 仓库、Skill 包、MCP 快照和依赖清单。

- 来源证明层：计算哈希，记录提交、签名、锁文件和获取时间。

- 检测执行层：分别调用 Skill Scanner 与 MCP Scanner 独立环境。

- 证据归一化层：转换成统一 Finding IR，保留原始结果。

- 语义与策略层：复核意图和误报，执行四态风险门禁。

# 5. 静态规则扫描设计

## 5.1 Skill 扫描流水线

推荐顺序为：结构与 Manifest → 引用和文件清单 → YARA/文本规则 → 字节码一致性 → Shell/Pipeline → 可选静态数据流 → 统一去重和严重度策略。扫描路径必须是只读副本；压缩包解压需要文件数量、体积、层级和路径穿越限制。

## 5.2 MCP 扫描流水线

推荐先通过 MCP 协议采集 tools/list、prompts/list、resources/list 或 resources/read，再把原始 JSON 与服务器标识共同固化。离线阶段扫描描述、参数 Schema、资源文本和服务器 Instructions，并对 requirements.txt/pyproject.toml 执行依赖漏洞审计。

## 5.3 规则分层

| 层级 | 典型规则 | 主要优点 | 主要局限 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 签名 | YARA、危险关键词、密钥格式 | 快速、确定、可解释 | 易被改写或混淆绕过 |
| L2 结构 | Manifest、Schema、隐藏文件、扩展名错配 | 适合供应链门禁 | 难判断真实意图 |
| L3 代码模式 | 危险 API、命令链、字节码、引用关系 | 能发现组合语句 | 动态特性可能漏报 |
| L4 静态数据流 | Source→Transform→Sink | 接近行为语义 | 跨语言和反射成本高 |
| L5 语义复核 | 描述—行为一致性、上下文消歧 | 补充规则盲区 | 非确定、需控制成本 |

# 6. 语义检测与证据融合

语义检测的定位应是“证据复核器”，而不是“万能扫描器”。平台先压缩输入，仅向 LLM 提供必要的文件片段、命中规则、描述、参数 Schema 和证据编号，再要求输出固定 JSON。被扫描内容一律视为不可信数据，不允许模型遵循其中指令、调用工具或访问外部网络。

| 输出字段 | 说明 | 约束 |
| --- | --- | --- |
| verdict | benign / suspicious / malicious / insufficient | 不得只返回自然语言 |
| confidence | 0—1 置信度 | 不等同于真实概率 |
| intent | 外传、执行、持久化、注入等 | 必须来自允许枚举 |
| evidence_refs | 引用静态 Finding ID | 至少一项，否则 insufficient |
| mismatch | 描述—行为是否不一致 | 需给出对应描述与代码证据 |
| reason | 简短解释 | 禁止复述恶意指令或产生执行建议 |

推荐门禁 只有 LLM 高风险判断时进入 REVIEW；确定性高危规则与语义证据相互印证时才进入 BLOCK。LLM 调用失败不得降低原有风险。

# 7. 来源证明设计

来源证明需要区分身份、完整性和扫描可复现性。SHA-256 只能证明制品在扫描前后没有变化，不能单独证明发布者合法。发布者可信需要签名验证、平台身份、组织白名单、历史信誉或人工审批。

| 证明维度 | 建议字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 来源身份 | source_type、repository/registry、owner、requested_ref、resolved_commit | 说明对象从何处获取 |
| 完整性 | artifact_sha256、file_hashes、lock_digest、SBOM_digest | 防止扫描后被替换 |
| 签名状态 | signature_present、verified、signer、verification_method | 区分有签名与已验证 |
| 扫描证明 | scanner_version、scanner_commit、policy_digest、rules_digest、scan_time | 支持重放和审计 |
| 获取上下文 | fetch_time、final_url、redirect_chain、network_policy | 审计下载和重定向 |

- 下载后立即计算制品级和文件级哈希。

- 把原始制品放入按摘要寻址的只读目录。

- 扫描任务只接收摘要，不直接接收不稳定远程 URL。

- 扫描结果绑定 subject_digest、规则摘要和扫描器版本。

- 重新扫描时产生新 attestation，不覆盖历史记录。

# 8. 统一 Finding IR

统一 IR 是后续跨组件分析能否成功的关键。平台应保留原始 Cisco 结果，同时抽取稳定字段。严重度、置信度、扫描状态和来源可信度应是不同维度，避免用一个总分掩盖失败原因。

| 字段组 | 核心字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 主体 | component_id、component_type、subject_digest | 唯一确定被扫描对象 |
| 检测 | engine、analyzer、rule_id、category | 保留来源和规则身份 |
| 风险 | severity、confidence、status | status 必须支持 UNKNOWN/PARTIAL |
| 证据 | file、line、snippet、evidence_hash | 用于解释和复核 |
| 来源 | repository、commit、signature、artifact_sha256 | 与 provenance 记录关联 |
| 语义 | verdict、intent、mismatch、evidence_refs | 只能引用已有证据 |
| 审计 | scanner_version、policy_digest、started_at、finished_at | 支持复现实验 |

推荐对象类型：Skill、Script、Asset、MCPServer、Tool、Prompt、Resource、Package、SensitiveData、NetworkEndpoint。推荐关系类型：CONTAINS、REFERENCES、IMPORTS、CALLS、READS、WRITES、EXECUTES、DOWNLOADS、SENDS_TO。这些字段即使第一阶段暂时不用，也应在 Schema 中预留。

# 9. 风险决策与失败闭锁

| 状态 | 进入条件 | 平台动作 |
| --- | --- | --- |
| ALLOW | 来源满足策略；所有必需扫描器成功；没有超阈值发现 | 允许进入测试或受限部署 |
| REVIEW | 只有语义风险；来源弱；中危证据冲突；需要人工确认 | 进入审核队列 |
| BLOCK | 确定性高危规则；凭据外传；下载执行；恶意依赖；多证据一致 | 阻断安装或接入 |
| UNKNOWN | 扫描器失败、超时、结果为空、输出不合法、关键证据缺失 | 默认不放行，允许重试 |

必须单独保存 analyzer_status。某个分析器失败时，其他分析器可以继续运行，但总任务只能是 PARTIAL 或 UNKNOWN，不能因为 findings 为空而自动标为 SAFE。命令返回码、日志错误、JSON 是否存在、JSON 是否非空以及预期分析器是否真正执行都要进入完整性校验。

# 10. 工程集成方案

两个项目不建议安装到同一个 Python 环境。当前复现中 Skill Scanner 使用 Python 3.11，MCP Scanner 使用 Python 3.13，并存在 LiteLLM、Rust 构建和依赖版本差异。推荐通过独立 Worker、子进程或容器调用，以 JSON 作为边界。

| 模块 | 建议职责 | 输入/输出 |
| --- | --- | --- |
| orchestrator | 任务编排、超时、重试、状态机 | ArtifactRef → ScanJob |
| provenance | 获取、哈希、签名、SBOM、只读固化 | Source → Attestation |
| skill_adapter | 调用 Skill Scanner、校验输出、归一化 | SkillPath → Finding[] |
| mcp_adapter | 采集 MCP 快照、静态扫描、依赖审计 | Snapshot → Finding[] |
| semantic_worker | 受约束语义复核 | EvidenceBundle → SemanticVerdict |
| policy_engine | 四态门禁与例外策略 | Findings + Provenance → Decision |
| audit_store | 保存原始制品、原始结果和归一化记录 | 不可变审计链 |

调用子进程时使用参数数组而不是拼接 Shell 字符串；限制 CPU、内存、时间和输出大小；扫描目录默认只读；API Key 只注入到需要的 Worker；日志中禁止输出密钥和完整敏感片段。

# 11. 当前复现证据与结论

| 验证项 | 结果 | 解释边界 |
| --- | --- | --- |
| Skill 官方核心测试 | 139 passed，6 skipped，1 xfailed | 证明目标核心路径在当前环境可运行 |
| MCP 官方核心测试 | 114 passed | 覆盖 YARA、规则和依赖分析器 |
| Skill 对抗样例 | TP=2，TN=1，FP=1，FN=5；Recall=28.57% | 说明默认离线召回不足 |
| MCP 静态基础样例 | 3良性+3恶意，6/6正确 | 样本很小，不代表生产准确率 |
| 依赖漏洞样例 | urllib3 1.24.1 检出14条；修复样例0条 | 漏洞库会随时间变化 |
| 云端/LLM能力 | 未验证 | 缺少 Cisco、LLM、VirusTotal Key |

阶段结论 两个 Cisco 项目达到“可作为底座”的标准，但未达到“可直接作为最终检测器”的标准。平台价值应体现在来源可信、证据归一化、语义消歧和闭锁决策。

# 12. 评测与验收设计

评测数据应按攻击机制分层，而不是只统计总准确率。至少包含良性业务 Skill、带攻击示例的安全文档、下载执行、凭据外传、描述—行为不一致、混淆载荷、Prompt Injection、恶意依赖和扫描失败样例。所有恶意样例应使用无效域名、模拟密钥和静态扫描，避免测试数据本身造成伤害。

| 指标 | 计算/检查内容 | 阶段建议目标 |
| --- | --- | --- |
| Recall | 恶意样例中被 BLOCK/REVIEW 覆盖的比例 | 先达到 ≥80%，再降低 REVIEW |
| Precision | 被判风险样例中真实恶意比例 | ≥75%，重点分析文档语境误报 |
| F1 | Precision 与 Recall 的调和平均 | 持续高于单一 Cisco 离线基线 |
| Fail-closed | 扫描失败是否全部进入 UNKNOWN | 100% |
| Provenance coverage | 是否具有摘要、来源和扫描版本 | 必需字段100% |
| Reproducibility | 相同制品与规则是否得到一致静态结果 | 确定性模块100% |
| Latency | 单个中型 Skill/MCP 快照耗时 | 在样例集上建立P50/P95基线 |

以上数值是下一阶段工程目标，不是当前已经达到的结果。评测报告应同时列出混淆矩阵、失败任务数、各攻击类别召回率和每个分析器的增量贡献。

# 13. 分阶段开发计划

| 阶段 | 核心交付 | 验收证据 |
| --- | --- | --- |
| 第1周：统一入口 | 制品模型、来源记录、摘要寻址存储、两个 Adapter | 相同制品可重放；原始结果完整保存 |
| 第2周：静态闭环 | 规则扫描、依赖审计、统一 Finding、四态门禁 | 失败样例全部 UNKNOWN；基础报告可生成 |
| 第3周：语义复核 | EvidenceBundle、固定 JSON Schema、Prompt 隔离、缓存 | 安全文档误报下降；语义结果可追溯 |
| 第4周：评测展示 | 分层样例、指标脚本、策略配置、演示界面和视频 | 一键复现；混淆矩阵和审计链完整 |
| 后续：组合攻击 | 证据图、跨 Skill/MCP 关系、风险路径 | 检出单组件低危但组合高危的链 |
| 可选：动态验证 | 沙箱、模拟网络、文件/进程/环境变量事件 | 静态推断与动态事件可关联 |

# 14. 主要风险与应对

| 风险 | 表现 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 规则绕过 | 同义改写、混淆、动态导入 | 规则+语义；保留 UNKNOWN；持续回归样例 |
| LLM不稳定 | 输出漂移、成本、被注入 | 固定Schema、无工具、温度控制、缓存、多证据门禁 |
| 来源伪造 | URL可信但内容被替换 | 摘要寻址、签名验证、获取后只读固化 |
| 扫描器失败开放 | 错误被当作SAFE | 输出完整性校验、必需分析器清单、UNKNOWN |
| 依赖冲突 | 两个项目无法共用环境 | 独立Worker/容器、固定提交和锁文件 |
| 范围失控 | 过早投入沙箱和跨语言动态分析 | 先交付静态闭环，再按评测缺口扩展 |

# 15. 下一阶段开发清单

- 定义 ArtifactRef、ProvenanceRecord、Finding、ScanJob、Decision 五个核心 Schema。

- 完成 Skill Scanner Adapter：版本自检、超时、JSON 校验、Finding 归一化。

- 完成 MCP Snapshot Collector 与 MCP Scanner Adapter。

- 实现按 SHA-256 寻址的只读制品目录。

- 记录 scanner_commit、policy_digest、rules_digest 和 subject_digest。

- 建立 COMPLETED_SAFE、COMPLETED_UNSAFE、PARTIAL、FAILED_UNKNOWN 状态机。

- 实现 LLM EvidenceBundle 和固定输出 Schema，不允许 Tool Calling。

- 建立至少30—50个分层样例，包含良性语境和失败样例。

- 输出混淆矩阵、分类别召回、失败闭锁率和耗时。

- 为跨组件证据图预留节点、边、证据引用和时间信息。

# 附录A：建议统一结果样例

{
  "finding_id": "F-001",
  "component_id": "sha256:...",
  "component_type": "skill",
  "engine": "cisco-skill-scanner",
  "analyzer": "pipeline_analyzer",
  "rule_id": "SENSITIVE_DATA_EXFILTRATION",
  "category": "data_exfiltration",
  "severity": "HIGH",
  "confidence": 0.92,
  "status": "confirmed",
  "evidence": {
    "file": "scripts/upload.py",
    "line": 18,
    "snippet_hash": "sha256:..."
  },
  "provenance_ref": "P-001",
  "scanner": {
    "version": "2.0.13.dev3",
    "commit": "4dee903...",
    "policy_digest": "sha256:..."
  }
}

# 附录B：建议任务接口

| 接口 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| POST /artifacts | 来源URL/本地包/注册表坐标 | ArtifactRef + ProvenanceRecord |
| POST /scans | artifact_id、scanner_profile、policy_id | ScanJob |
| GET /scans/{id} | 任务ID | 状态、原始结果、统一Finding |
| POST /semantic-review | EvidenceBundle | SemanticVerdict |
| POST /decisions | Finding[]、Provenance、Policy | ALLOW/REVIEW/BLOCK/UNKNOWN |

# 附录C：参考来源与本地证据

Cisco Skill Scanner 官方仓库：https://github.com/cisco-ai-defense/skill-scanner

Cisco MCP Scanner 官方仓库：https://github.com/cisco-ai-defense/mcp-scanner

赛题材料：XA-202620 面向政企场景的大模型智能体安全关键技术研究(6).pdf

调研材料：主要厂商供应链与Agent安全技术原理解读报告.pdf

论文精读：Agent_Skill与MCP安全_8篇必读论文精读报告_2026.docx

论文清单：Agent_Skill与MCP安全核心论文清单_2026.docx

本地复现报告：F:\揭榜挂帅\supply_chain_reproduction\REPRODUCTION_REPORT.md

机器可读可用性结论：F:\揭榜挂帅\supply_chain_reproduction\results\availability_summary.json

# 附录D：版本说明

本报告以2026-07-31完成的本地复现为证据基础：Skill Scanner 固定提交4dee90371890ff23e1b21ea974e02847eacaa464；MCP Scanner 固定提交51966cce214ae057e69c3a672307911f5026e255。后续升级上游版本时，应重新运行官方核心测试、对抗样例和输出完整性检查。